Załącznik do zarządzenia Nr I/460/2021

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 18 maja 2021 r.

Skład osobowy oraz kompetencje zespołu projektowego:

I. Skład osobowy zespołu projektowego:

1. Koordynator Projektu – Iwona Sozańska – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju

Do zadań Koordynatora projektu należy w szczególności:

- weryfikacja i uszczegółowienie/zmiana/uzupełnienie we współpracy z Inżynierem Kontraktu zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju” wraz z weryfikacją szacunkowego zestawienia kosztów;

- nadzór nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- zapewnienia spójności realizacji zadania inwestycyjnego z wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, umową o dofinansowanie,

- wypełnianie we współpracy z Inżynierem Kontraktu obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie wniosków  o wypłatę zaliczek, wniosków o płatność, wszelkich innych dokumentów wynikających z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz pożyczki na wkład własny udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

- udział wraz z Inżynierem Kontraktu w bieżącej kontroli postępu wykonania prac projektowych z zachowaniem harmonogramu, udział w naradach roboczych z projektantami w terminach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu,

- przejęcia przy udziale Inżyniera Kontraktu kompletu dokumentacji projektowej od wykonawcy prac projektowych,

- nadzór nad zgodnością z wymaganiami Zamawiającego i ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym,

- weryfikacja zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych,

- nadzór nad zgodnością z założonym  budżetem inwestycji,

- ogólna weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych we wszystkich branżach szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem ich wzajemnej zgodności a także zgodności z PFU, SIWZ, umową z wykonawcą robót budowlanych,

- w razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej, dokładne wskazanie błędnych bądź pominiętych obszarów dokumentacji celem poprawienia i uzupełnienia przez Projektanta,

- nadzór nad pracami projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych:  nadzór nad zmianami dokumentacji projektowej, zatwierdzanie rozwiązań zamiennych i dodatkowych itp.

- protokolarnego przekazania, przy udziale Inżyniera Kontraktu, terenu budowy dla Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- uczestnictwo we wszelkich próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych ;

- uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót budowlanych zanikających;

- przy udziale Inżyniera Kontraktu kontrolowanie w sposób ciągły prawidłowości, jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, w szczególności zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu o wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robót budowlanych oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót naprawczych;

- niezwłocznego powiadamiania Inżyniera Kontraktu o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji zadania inwestycyjnego, a także przedstawienia sposobu usunięcia wad i usterek;

- bieżącego rozwiązywania problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy udziale Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż oraz Inżyniera Kontraktu;

- reagowanie na wszelkie zagrożenia występujące podczas realizacji zadania inwestycyjnego, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego;

- nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych utrzymania porządku na terenie budowy i egzekwowania usunięcia nieprawidłowości;

- sprawdzanie i weryfikacja  harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zmian lub aktualizacji wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- zatwierdzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz weryfikacja uzasadnienia wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz  ocena ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych i termin realizacji zadania inwestycyjnego;

- monitorowanie postępu robót budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- uczestnictwo w odbiorze końcowym i udział w komisji odbiorowej - w terminie ustalonym przez strony;

- przy udziale Inżyniera Kontaktu sprawdzenie i potwierdzenia gotowości zadania inwestycyjnego do dokonania przez Zamawiającego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów, w tym do uczestnictwa w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie;

- zatwierdzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań

2. Specjalista ds. administracyjnych – Magdalena Mazurkiewicz – Inspektor w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Do zadań Specjalisty ds. administracyjnych należy:

- rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywanie komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie Urzędu Miejskiego.

- zapewnienie promocji projektu na stronie internetowej gminy, w mediach oraz na portalach społecznościowych;

- uczestnictwo w odbiorze końcowym i udział w komisji odbiorowej - w terminie ustalonym przez strony;

- bieżące monitorowanie terminowości, systematyczności i efektywności przebiegu inwestycji zgodnie z prawem krajowym i europejskim i z zapisami wniosku o dofinansowanie prowadzącej do osiągnięcia celu i rezultatów,

- przy udziale Koordynatora i współpracy z księgową projektu nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych w odniesieniu do budżetu projektu,

- informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie,

- kontrola dokumentacji merytorycznej,

- współpraca i utrzymywanie kontaktu z Inżynierem Kontraktu, projektantami i Wykonawcą,

- przestrzeganie procedur i wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz obowiązujących wzorów dokumentów,

- uczestnictwo w czynnościach kontrolnych związanych z projektem w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu,

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji,

- gromadzenie i przechowywanie dokumentów,

- nadzór nad prawidłowym opisem faktur,

3. Specjalista ds. rozliczeń – Justyna Ziółkowska – Główna Księgowa w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Do zadań Specjalisty ds. rozliczeń należy:

- odpowiedzialność za budżet projektu- nadzorowanie kosztów -monitoring,

- obsługa finansowa projektu,

- nadzór nad budżetem projektu, w tym proponowanie zmian w budżecie,

- księgowanie dokumentów finansowych dotyczących projektu,

- sporządzenie informacji o projekcie w sprawozdaniu finansowym (z wykonania budżetu),

- sprawdzanie kompletności dokumentów finansowych dotyczących projektu,

- weryfikacja klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu,

- wnioskowanie i nadzór nad prawidłowym i niezakłóconym przepływem środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu;

- kontrola poprawności dokumentacji finansowej, w tym weryfikacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym wystawionych faktur, rachunków i umów związanych z realizacja projektu;

- przygotowywanie przelewów dotyczących wydatków w ramach projektu,

- opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi umowy o dofinansowanie;

- monitorowanie terminowości realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów;